温县两路四园设计施工总承包（EPC）项目

（二标段）

招 标 文 件

项目编号：温交易【2018】275号

采购编号：温政采【2018】212号

招   标   人：温县住房和城乡建设局

招标代理机构： 河南求实工程造价咨询有限公司

二〇一八年十一月

# 目   录

目   录	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知	2

前附表	5

一、总则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制及提交	9

四、开标、评标、定标	12

五、合同的授予	14

六、其它	15

第三章  工程建设监理合同	16

第一部分	 建设工程委托监理合同	16

第二部分  标准条件	17

第三部分 专用条件	23

第四章  服务要求及任务范围	25

一、服 务 范 围	25

二、监理任务范围和工作大纲	26

第五章 投标书格式及附件	27

第六章  评标办法及计分标准	43

- 第一章  招标公告

温县两路四园设计施工总承包（EPC）项目招标公告

1、招标条件

本招标项目温县两路四园设计施工总承包（EPC）项目已由温县人民政府批准建设，建设资金来自县财政，招标人为温县住房和城乡建设局，项目已具备招标条件，现委托河南求实工程造价咨询有限公司对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：温县两路四园设计施工总承包（EPC）项目

2.2 项目编号：温交易【2018】275号      采购编号：温政采【2018】212号

2.3项目概况：温县西环路、太行路、慈胜公园、小天鹅游园、文化广场、和谐广场设计施工总承包(EPC)基本情况：西环路道路优化设计、工程及景观：路线全长8.55km。太行路（司马大街至郭熙大街）：路面、管网改造及景观提升，全长约4.1km。慈胜公园（含地下停车场）：占地约83000平方米，地下停车场约17000平方米。小天鹅游园（古温大街与太行路交叉口东北角）。文化广场（慈胜大街与太行路交叉口东南角）：占地约25000平方米。和谐广场（司马大街与太行路交叉口东北角）：占地约14000平方米。具体数据以该项目规划设计为准。本项目各子项目的实施，根据招标人的年度预算安排和支付能力，决定具体的项目实施进度。

2.4 工程地点：温县

2.5 工    期：550日历天

2.6 招标范围：设计和施工工程总承包。本项目经评审通过后的设计施工图范围内的全部工程施工任务及配合完善外部供电供水，并完成本项目所涉及设施、设备的采购及安装，具体按照工程实际情况确定。

2.7标段划分：本项目划分为两个标段：

一标段：主要内容为温县西环路、太行路、慈胜公园、小天鹅游园、文化广场、和谐广场设计施工总承包。

二标段：对该项目全过程及竣工验收、保修期等全过程的监理。

3、投标人资格要求

3.1一标段资格要求：

3.1.1投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格,且投标人或投标人所属的公司须为央企或上市公司（不含新三板上市）或省级国有绝对控股公司。

3.1.2、具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质且具有有效的安全生产许可证。

3.1.3具有建设行政主管部门核发有效的建筑工程设计乙级及以上资质，工程设计市政行业（道路工程、排水工程）专业甲级及以上资质，风景园林乙级及以上资质，且营业执照处于有效期内。

3.1.4投标人近三年（2015年1月1日以来）（以合同签订日期为准）至少承揽过一个造价不低于叁亿元人民币的EPC业绩；近三年（2015年1月1日以来）（以竣工验收日期为准）至少具有一个造价不低于壹亿元人民币的综合市政（包含道路管线）项目的施工业绩。

3.1.5投标人拟派项目经理须具备市政公用工程一级注册建造师资格，且具备有效的安全生产考核合格证（B证），且不得担任其他在施项目的项目经理。设计负责人具备（道路与桥梁或给排水或园林类专业）高级工程师及以上职称。

3.1.6投标人近三年财务状况良好、无亏损。

3.1.7投标人应具有实施本项目所需的技术能力和管理能力。

3.1.8本标段招标接受联合体。联合体投标的，组成成员不得超过两家，且牵头人必须为施工企业。（同意由母公司的全资子公司或控股子公司承担本项目设计工作，需提供相关资料证明其权属关系。）

3.1.9投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目经理、设计负责人）无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)，若有行贿犯罪记录则取消其投标资格。

3.2二标段资格要求：

3.2.1投标人须具有中华人民共和国独立法人资格；

3.2.2投标人须具备建设行政主管部门颁发的且在有效期内的：市政公用工程监理甲级资质或工程监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力；

3.2.3拟派项目总监须具备市政公用工程专业注册监理工程师资格；

3.2.4投标人需提供主要监理人员的连续六个月及以上社保证明。

3.2.5投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目总监无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)，若有行贿犯罪记录则取消其投标资格。

3.2.6本标段不接受联合体投标。

4、报名及招标文件发售信息

4.1凡有意参加投标者，请于2018年   月   日至2018年   月   日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午8时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分；（北京时间，下同），在温县公共资源交易中心 （温县慈胜大街天天大酒店南邻）报名并同时购买招标文件。

4.2报名及购买投标文件时请携带以下证件：

一标段：法定代表人持身份证明或授权委托人持法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证原件、企业营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）、银行开户许可证，项目业绩，联合体协议书（如联合体投标的）、人员证件及连续六个月缴纳社保证明（法定代表人或授权委托人、拟派项目经理、技术负责人、五大员、设计负责人及相关设计专业设计人员、以及本公告投标人资格要求中需要提供的其它资料。

二标段：法定代表人持身份证明或授权委托人持法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证原件、企业营业执照（副本）、资质证书（副本）、银行开户许可证、人员证件及连续六个月缴纳社保证明（法定代表人或授权委托人、拟派项目总监理工程师及主要监理人员），以及本公告投标人资格要求中需要提供的其它资料。

以上资料提供原件审查，留存加盖企业公章的复印件一套。

4.3招标文件售价500元/标段，售后不退。

5、资格审查方法

本次招标采用资格后审。

6、投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018年    月    日    时   分，地点为温县公共资源交易中心开标厅 。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。

8、联系方式

招标人：温县住房和城乡建设局

联系人：苗女士

电话：0391-6193513

地址：温县黄河路

招标代理机构：河南求实工程造价咨询有限公司

联系人：蔡女士

电话：0391-3653527

地 址：郑州市科学大道53号中原广告产业园2号楼9楼

9、监督部门

温县住房和城乡建设局              监督电话：0391-6192411

2018年    月    日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 工程名称 | 温县两路四园设计施工总承包（EPC）项目（二标段） | 建设地点 | 温县 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量 | 合格 | 监理期限 | 自所有工程开工至竣工验收及保修阶段 |
| 资金来源 | 县财政 | 招标控制价 | 施工中标价的0.7% |
| 监理范围 | 对该项目全过程及竣工验收、保修期等全过程的监理。 |  |  |
| 投标人 资质要求 | 1、投标人须具有中华人民共和国独立法人资格； 2、投标人须具备建设行政主管部门颁发的且在有效期内的：市政公用工程监理甲级资质或工程监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力； 3、拟派项目总监须具备市政公用工程专业注册监理工程师资格； 4、投标人需提供主要监理人员的连续六个月及以上社保证明。 5、投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目总监无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)，若有行贿犯罪记录则取消其投标资格。 6、本标段不接受联合体投标。 注：拟派项目总监理工程师及主要监理人员与投标报名时应一致，否则取消其投标资格。如人员变更应附变更手续。 |  |  |
| 现场勘察 | 招标人不统一组织，由投标人自行安排 |  |  |
| 招标答疑 提出时间 | 投标递交截止日期15日前 |  |  |
| 投标文件 正、副本份数 | 正本壹套、 副本陆套 |  |  |
| 投标文件递交截止时间、地点 | 时 间： 2018年 月 日 9 时 00 分 地 点：温县公共资源交易中心开标厅 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金：人民币肆万元整（40000.00元）。 谈判保证金的缴纳形式：企业账户转账。 开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行 开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户 账号：100435110440010001 递交时间：投标供应商必须于2018年 月 日16时前交至指定账户以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。 未按本规定和要求提交投标保证金的，招标有权拒收其投标文件； 未中标企业的投标保证金在发出中标通知书后五个工作日内退还。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 如提交投标保证金的投标人少于三家的，招标人将依法重新组织招标。 |  |  |
| 开 标 | 时 间：2018年 月 日 时 分 地 点：温县公共资源交易中心开标厅。 |  |  |
| 投标有效期 | 在投标文件递交截止之日起60日历天 |  |  |
| 财务要求 | 投标人财务状况良好，没有被接管、冻结、破产状态；提供近三年2015-2017年度财务审计报告（投标人成立不足3年时从实际成立时间算起，开标时提供审计报告原件)。 |  |  |
| 信誉要求 | （执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人（投标人出具网页截图加盖企业公章和法定代表人印章证明）。 |  |  |
| 其他要求 | 其他要求：（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） 1、法人持法人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证原件及复印件（复印件须加盖公章）。 |  |  |
| 在确定中标单位后，建设单位和中标单位应在签订《项目建设合同书》的同时，由双方单位法定代表人或委托项目管理人（即项目法人或项目总监）签订《廉政建设责任书》。 |  |  |  |

## 一、总则

1. 工程综合说明：

本招标项目为温县两路四园设计施工总承包（EPC）项目（二标段）。招标人为温县住房和城乡建设局。

1.1工程质量：合格

1.2招标方式：公开招标。

1.3资金来源：县财政。

2．定义及解释

2.1 招标人（业主）：温县住房和城乡建设局。

2.2 招标代理机构：河南求实工程造价咨询有限公司

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人。

2.4 评标委员会：是指依照《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

2.5监理期限：自所有工程开工至竣工验收及保修阶段。

2.6书面形式：是指任何手写的、打印或印刷的通讯，包括电报和传真。

3. 特别说明

3.1 投标语言：与投标有关的任何文件均应使用中文。

3.2 计量：在投标文件中所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

3.3 结算：以人民币进行结算。

4．投标费用

投标人应承担现场考察及投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任。

5. 现场条件

招标人向投标人提供的有关监理现场的资料，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人投标人由此而做出的任何推论、理解和结论均与招标人无关。

## 二、招标文件

6. 招标文件组成

招标文件包括下列文件：

第一章   投标须知

- 工程建设监理合同

- 服务要求及任务范围

- 投标书格式及附件

- 评标办法及标准

7. 监理招标范围

对该项目全过程及竣工验收、保修期等全过程的监理。

8. 监理期限

自所有工程开工至竣工验收及保修阶段。

9. 招标要求

9.1 投标人资格

9.1.1、投标人须具有中华人民共和国独立法人资格；

9.1.2、投标人须具备建设行政主管部门颁发的且在有效期内的：市政公用工程监理甲级资质或工程监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力；

9.1.3、拟派项目总监须具备市政公用工程专业注册监理工程师资格；

9.1.4、投标人需提供主要监理人员的连续六个月及以上社保证明。

9.1.5、投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目总监无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)，若有行贿犯罪记录则取消其投标资格。

9.1.6、本标段不接受联合体投标。

9.2 对中标人的要求

投标文件中拟定的总监理工程师、监理部人员，在施工过程中不经招标人同意不得更换。否则，处以每人次1000元罚款。对于不称职的监理部成员，招标人有权要求中标人随时更换。

10. 投标人责任、权利

10.1 向招标人报送拟委派的总监理工程师、监理部人员名单，监理部应按阶段配备结构合理、专业齐全的监理人员，监理规划详实可行；

10.2 拟任专业监理工程师应满足下列条件：

10.2.1 具备相应专业的中级及以上职称，具备监理岗位证书，从事监理工作3年以上，身体健康，实践经验丰富，具有独立处理现场施工技术问题的能力；

10.2.2  相应专业工程施工期间，专业监理工程师必须在现场办公；

10.3 运用合理技能、为招标人提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋工作，帮助招标人实现预定目标，公正地维护各方的合法权益；

10.4 未征得有关方面同意，不得泄漏与本工程业务活动有关的保密资料；

10.5 按照保质量、保工期、降低成本的原则对承建方的施工组织设计和技术方案提出审核意见并向招标人书面报告；

10.6 经招标人同意后发布开工令、停工令、复工令；

10.7 行使对工程使用材料、设备以及施工质量的检验权。对于不符合设计图纸要求及国家质量标准的材料、设备，有权通知承建方停止使用；对不符合施工规范和质量要求的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建方整改、返工；对承建方不听监理指令、拒不进行整改与返工的，在与招标人协商后，有权停止承建方施工；

10.8 监督承建方按施工规范施工。达到施工单位要求的质量标准，符合质量标准的验收条件。

11. 监理责任期

投标人的监理责任期为监理合同有效期，在监理过程中，如果工期因建设方的责任而造成进度的推迟或延误而超过约定期限，双方应进一步约定相应延长的合同期；

12. 监理费用的支付方式：按合同约定支付。

13. 招标文件的澄清及答疑

投标人在获得招标文件后，如有问题需要澄清和解答，应在投标截止时间17日前将需澄清及答疑内容以书面形式并加盖企业公章提交招标代理机构。招标代理机构将答复内容在投标文件截止时间十五日前以补充（答疑）文件的形式发给所有招标文件收受人，并成为招标文件的组成部分。

14. 当招标文件，补充文件、答疑文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

## 三、投标文件的编制及提交

15. 投标人的资格及证明文件

- 为使投标人在中标后具有签订合同的资格，投标人应提供合格的证据，证明其具有足够的资产和能力来有效的履行合同，为此提交的投标文件应包括：

15.1 企业营业执照和资质等级证书，反映投标人自身信誉及能力的资料；

15.2 法定代表人证明书、法定代表人身份证；委托他人代理的，应提交法人授权委托书及被委托人身份证；

15.3 项目总监理工程师的注册监理工程师证书；

15.4 总监理工程师的任命书；

15.5 拟用于本工程其他监理人员的注册证书、岗位证书、职称证书和经历；

15.6 拟在本项目中使用的主要仪器、设备一览表；

16. 投标报价

16.1 投标人的投标报价应根据监理责任范围和市场行情结合本工程实际情况和自身实力，进行报价。

16.2投标人在报价时应充分考虑监理期间的物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动；

16.3 投标报价应是招标文件确定监理招标范围的全部工作内容的价格体现。按国家发展和改革委员会相关规定执行。

17. 投标文件的语言及格式要求

17.1与投标有关的所有文件必须使用中文。

17.2投标文件统一使用A4纸胶装。

18. 投标文件的组成

18.1正本内容

（一）商务标

1）投标书；

2）投标人的企业营业执照、企业资质证书、企业法定代表人证书（或证明）或其委托代理人的委托书、项目总监理工程师注册证书、项目总监的职称证书、总监任命书的复印件；

3） 近三年企业主要工程、获奖情况一览表及获奖证书复印件；

4）投标企业项目班子配备人员名单（含项目总监）及岗位证书复印件；主要监理人员的连续六个月及以上社保证明；

5）招标文件所要求的其他资料；

6）投标人认为有必要提交的其他资料。

（二）技术标（监理大纲）

1）编制的依据；

2）工程概况；

3）工程项目监理服务范围；

4）监理工作的主要程序；

18.2 监理工作制度（含：技术交底、组织设计审核、设计变更的处理、隐蔽工程检查验收、进度的监督及报告、质量安全事故的处理、资料管理、工程款支付签审、工程的巡视及竣工验收、工程索赔签审等制度）

18.3 项目质量监控手段；

18.4 工程项目质量控制的基本程序；

18.5 选用的检测仪器、设备清单；

18.6 工程材料、构配件质量控制的要点；

18.7 工程项目总投资控制措施；

18.8 分部、分项工程质量检验评定方法；

18.9 工程项目的安全控制：（含：安全监理的主要工作、依据、职责、程序、方法）；

18.10 监理人员的职责：（含：总监、专业监理工程师、监理员）

18.11 须旁站监理的重要部位、工序清单。

19. 副本内容同正本内容；如出现不一致时以正本内容为准。

20. 投标文件的格式和签署

20.1 投标人须编制投标文件正本壹套，副本陆套，并相应标明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

20.2 投标文件应无涂改和行间插字，有改动时，修改处应加盖投标人公章和由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

21. 投标文件的密封与标志

21.1投标文件的密封

投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个包封内，并在包封上标明“正本”、“副本”字样，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

21.2包封上还须写明：

项目编号、项目名称、投标人名称并加盖企业公章及法定代表人或授权代理人签字或盖章，须注明“    年  月   日     时整(北京时间)前不准启封”（投标文件递交截止时间）。

22. 如果投标文件没有按上述要求密封和标记，按无效标处理。

23. 投标截止期

23.1 投标人应在投标截止期前将投标文件送达开标地点。

23.2 招标人可以根据规定发出补充（答疑）文件并酌情延长递交投标文件的截止期限。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止期方面的全部权利和义务将适用于延长后新的投标截止期。

23.3 在规定的投标截止期以后送达的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

24. 投标有效期

投标文件在投标截止期之后开始生效，投标有效期为60日历天。

25. 投标保证金

25.1 投标人应在《投标须知前附表》中规定的截止时间前在招标文件规定的指定的银行账户缴纳投标保证金；

25.2.投标人应当按照招标文件要求提交投标保证金，否则，按无效标处理。

25.3 若发生下列情况之一，投标保证金不予退回：

25.3.1 在投标有效期内，投标人自行撤消投标；

25.3.2 中标人未按招标文件要求和其投标文件承诺签订合同。

## 四、开标、评标、定标

26. 开标要求事项

26.1开标会议将在招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点公开举行；

26.2招标人邀请投标人准时参加开标会议。投标人法定代表人参加开标会议的持企业法定代表人证书、身份证签到；法定代表人授权代表参加开标会议的携带法定代表人授权委托书、被授权人身份证签到。

26.3开标会议由招标代理人主持。

26.4 开标程序

(1) 主持人宣布开标会议开始；

(2) 宣布会场纪律；

(3) 主持人介绍到会的单位和有关人员，宣布会议主持人、记录人、监督人名单及代理机构工作人员名单；

(4) 密封情况检查：招标人委托公证机关检查并公证，公布查验结果（四家或者四家以下直接参加）；

(5) 经确认以上无误后当众启封投标人的投标文件；按投标人递交投标文件的逆顺序进行唱标；记录人在开标记录表上将各投标人的投标报价等给予记录，并由投标人签字确认；

(6) 开标会议结束，进入评标阶段；

27. 评标委员会

评标委员会由招标人代表2人以及有关技术、经济等方面的专家5人，共7人组成。开标前在相关专家库中随机抽取技术、经济类专家。

28. 评标原则

28.1公开、公平、公正，择优；

28.2 质量好、信誉高、价格合理、方案经济合理、技术可行；

28.3评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

29.资格审查

29.1评标委员会首先对投标单位的证件进行审查①企业法定代表人证书（证明）或法人授权委托书及本人身份证、企业资质证书、企业营业执照、监理工程师注册证书及单位书面授权总监理工程师委托书②投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目总监无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)，若有行贿犯罪记录则取消其投标资格。③投标保证金转账凭证。④主要监理人员的连续六个月及以上社保证明。⑤近三年年度财务审计报告。⑥信誉要求。招标文件要求的其他证件。以上证件须提供原件，有一项不符合要求的不能通过资格审查视为无效标。以上证件原件须装入档案袋中并列上明细，开标结束后交于工作人员，评标结束后退还。

29.2实质上响应要求的投标文件应该与招标文件的所有规定要求条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对监理发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标单位的权利及投标单位的责任造成实质性限制。

29.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，此投标文件将视为无效，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

30. 投标文件有下列情况之一者，将视为无效：

30.1投标文件未按照招标文件的要求予以密封及标志的；

30.2投标文件中的投标书没有投标人法人印章及企业法定代表人签字的，或企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人签字的；

30.3投标人未按照招标文件的要求份数提供投标文件的;

30.4投标文件的关键内容未填写或填写字迹模糊，无法辨认的;

30.5开标现场提供的项目总监证书同报名或投标文件上所配项目总监不一致的（申请变更，经批准备案的除外）；

30.6附有招标人不能接受的条件的；

30.7投标文件中有明显不符合招标文件其它要求和有关法律法规的;

30.8投标人递交二份或多份内容不同的投标文件；或在投标文件中对同一招标项目报有二个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定，提交备选方案的除外）；

30.9没有按照招标文件要求提供投标保证金。

31. 投标文件的澄清

在必要时，评标委员会有权要求投标人澄清其投标文件。投标人须以书面形

式对澄清问题予以解答。但澄清的问题不允许更改投标报价或投标文件的实质性内容。

32. 评标标准和计分方法

32.1采用综合评分法。

32.2评标标准和计分方法详见本招标文件第五章。

33. 定标

33.1评标委员会将向招标人提交评标报告，并按得分高低按顺序向招标人推荐1-3名中标候选人，招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。

33.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗拒力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者查实存在影响中标结果的违法行为、经行政主管部门依法认定并取消中标资格等情形的，招标人原则上应重新招标；特殊情况下，确需顺延中标候选人的，招标人写出书面申请，由其主管副县长召集相关单位集体研究同意后，可以相应顺延中标候选人。

上述情形中除因不可抗力不能履行合同外，有其他情形的，该中标候选人的投标保证金不予退还，取消其1年内在温县的投标资格，并在温县公共资源交易中心网站进行通报。

## 五、合同的授予

34．中标通知

34.1在投标有效期内，以书面形式通知中标人。

34.2中标通知书是合同的组成部分。

34.3无论中标与否,所有投标文件不予退还。

35. 合同的签署

35.1中标人在收到中标通知书后的三十日内与招标人签订合同。

35.2招标文件、投标文件及澄清文件的记录和中标人在评标时的承诺等均作为合同的不可分割的组成部分。

35.3如果中标人不按招标文件要求和投标文件承诺内容签订合同，招标人将有充分理由废除中标，并没收其投标保证金，另行确定中标人。

## 六、其它

36.中标人未履行招标文件、投标文件内容，给招标人造成经济损失者，按相应的法律法规承担相应的赔偿责任。

37.本招标文件的最终解释权属于 招标人   。

38.监督部门：温县住房和城乡建设局              监督电话：0391-6192411

# 第三章  工程建设监理合同

## 第一部分	 建设工程委托监理合同

委托人                   与监理人                经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总投资（工程施工总中标价）：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自      年     月     日开始实施，至      年    月   日完成。

本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执    份。

委托人：（签章）                监理人：（签章）

住所                           住所

法定代表人：（签章）            法定代表人：（签章）

开户银行：                     开户银行：

帐号：                         帐号：

邮编：                         邮编：

电话：                         电话：

## 第二部分  标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及合法继承人。

(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(5)“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

(6)“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关部事宜签订合同的当事人。

(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

(8)“工程监理的附加工作”是指①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工程受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权利。

第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设备和剩余物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得而知泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关部门的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条 委托人应当授权一名熟悉工作情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

(1)与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条 委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费）。

第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

(1)选择工程承包人的建议权。

(2)选择工程分包人的认可权。

(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

(4)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(5)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

(6)主持工程建设有关部门协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

(7)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条 在委托的工程范围，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁或诉讼时，应当提供作证的事实材料。

委托人的权利

第二十条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条 委托人对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条 委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额(除去税金)。

第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔引起的监理 的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条 监理人向委托人办理完竣工验收或工种移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对放，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条 监理人应当在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定时间和数额支付。

第四十条 如果委托人在规定的支付期限内支付监理报酬，自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日计算。

第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其   他

第四十三条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试,其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条 因违反或终止合同而引起的对对放损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。

## 第三部分 专用条件

第一条 本合同适用的法律及监理依据：

第二条 监理范围和监理工作内容：

第三条 外部条件包括：

第四条 委托人应提供的工程资料及提供时间：

第五条 委托人应在 伍 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第六条 委托人的常驻代表为         。

第七条 委托人免费向监理机构提供如下设施：现场办公用房及设施。

第八条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供∕名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员应从总监理工程师处接受指示。并免费提供∕名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第九条 监理人在责任期内如果和施工方串通一气，造成委托人损失，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿不超过监理报酬总数（扣税）]：

赔偿金=直接经济损失×本合同监理费率

第十条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

付款办法：监理费用分5次支付，工程施工完成至实际总工程量的30%、50%、80%、90%时，经委托人及相关部门确认后，分别支付合同总价款的10%、20%、20%、30%，工程竣工经审计后，支付合同总价款的17%，剩余3%为质保金，无质量问题一年内支付剩余款项。

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：

非监理人原因造成工程量增加、工程投资增加等，按中标监理费率相应增加监理费。中标监理费率=监理中标价/工程总投资（工程施工总中标价）*100%

第十一条 双方同意用 人民币 支付报酬。

第十二条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由温县人民法院诉讼管辖。

# 第四章  服务要求及任务范围

## 一、服 务 范 围

工程施工监理的主要内容是控制工程建设的投资、工程质量、安全和建设工期。进行工程建设合同管理和信息管理，协调有关单位间的工作关系。监理单位受招标人委托服务范围如下：

1.施工阶段监理

1.1参加施工图会审和设计交底；

1.2参与分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收；

1.3审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案；

1.4编制一级网络计划。核查二级网络计划，并组织协调实施；

1.5审查施工单位开工申请报告；

1.6审查施工单位质保体系和质保手册并监督实施；

1.7检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况；

1.8检查施工现场原材料、构件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况；

1.9参加主要设备的现场开箱检查。对设备保管提出监理意见；

1.10遇到威胁安全的重大问题时，有权下达“暂停施工”的通知，并通报业主；

1.11审查施工单位工程结算书。工程付款必须有总监理工程师签字；

1.12监督施工合同的履行，维护业主和施工单位的正当权益；

l.13当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准时，应书面报告业主并提出建议；

1.14协助业主办理工程相关的所有手续。

2、保修阶段监理

2.1 检查和记录工程质量缺陷；

2.2 对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

2.3 审核修复方案；

2.4 监督修复过程并验收；

2.5 审核修复费用

2.6监理资料的整理

编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时移交给业主。

## 二、监理任务范围和工作大纲

1. 监理任务范围

本工程监理任务范围建设工程施工阶段（含保修期）的质量控制、工期控制、投资控制、安全控制，合同管理、信息管理及协调有关工作单位间的工作关系。

2．监理工作任务内容概括

2.1质量控制

监理单位必须对工程质量进行严格控制。要求从原材料进场到成品完成全过程的进程质量控制。对材料、设备、施工工艺、施工技术等方面进行全面检查，杜绝不合格产品出现。

2.2工期控制

严格按合同工期控制工程施工工期，负责审查施工单位制定的网络计划，定期检查网络计划执行情况。根据实际情况督促审查施工单位调整网络计划，使其能够按期完工。

2.3投资控制

严格控制各项工程变更，审查工程变更的合理性，一般不得突破工程预算。负责合格项目的验收签证，此证作为业主审查承包商工程量支付其工程款的基本依据。

2.4安全控制

工程安全控制措施得力，不留隐患。

2.5合同管理、信息管理及协调有关单位的工作关系

工程现场的施工单位必须接受监理单位的监督管理。要求监理单位协调好现场各有关单位的关系，处理解决各单位之间的矛盾和问题，协助业主办理与工程相关的所有手续。

# 第五章 投标书格式及附件

（投标文件须附详细目录）

正本或副本

（项目名称）    标段

投  标  文  件

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

附件1

投 标 书

致：                        （招标人名称）

1、根据已收到的                  招标文件及有关纪要通知，我方经考察施工现场及研究上述工程招标文件后，愿以施工中标价的    %的监理费来承包本招标范围内的全部监理工作。

2、一旦我方中标，我方保证按照监理大纲和监理范围进行监理。严格执行工程承发包合同和有关工程技术规范、标准。

3、我方递交的投标文件，在招标文件规定的有效期内有效，我方若中标，将受此约束。

4、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

5、项目总监：              证书编号：

6、优惠承诺：

7、我方保证提供的所有资料真实可靠，绝无虚假。

投标人：  （盖 章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

附件2

投标书附表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |
| 投标监理范围 |  |  |  |
| 项目总监理 工 程 师 |  | 证书编号 |  |
| 监理期限 |  |  |  |
| 其他声明 |  |  |  |

投 标 人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签章）

年        月        日

附件3

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

附件4

# 授权委托书

本人            （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                              （签章）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年       月       日

附件5

投标保证金

（提供银行开户许可证、投标保证金缴纳凭证并加盖单位公章）

附件6

监理实施大纲

附件7

拟 派 总 监 理 工 程 师 简 介

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  |  | 文化程度 |  | 监 理 资 历 |  |
| 职 称 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 注册监理工程师 |  | 专业 |  |  | 证号 |  |
| 监 理 工 作 简 历 |  |  |  |  |  |  |

附：职称证书、注册证书

附件8

计划用于本工程的主要监理人员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化 程度 | 专业 | 监理 资历 | 职称 | 注册监理工程师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 专业 | 证 号 |

附：职称证书、资格证书

附件9

拟投入本项目主要仪器设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件10

施工现场关键岗位管理人员配备登记表

| 工程 名称 |  |  |  | 计划开 工日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划竣 工日期 |  |  |
| 单位 名称 （公章） |  |  |  | 企业性质（监理或施工企业） |  |  |
| 施 工 现 场 管 理 人 员 配 备 情 况 | 姓名 | 岗位类别 | 专业 级别 | 拟进场时间 | 拟退场时间 |  |

附件11

拟选派项目总监无在监工程证明

| 企业名称 |  | 资质等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 联系电话 |  |  |
| 工程名称 |  | 项目总监 姓名、专业、等级 |  |  |
| 拟选派项目总监情况 | 无在监工程（ ） |  |  |  |
|  | 1．有在监工程，为 ，已经建设单位同意，并到建设行政主管部门办理登记手续的（附后）。符合《关于加强建筑工程施工现场关键岗位人员管理的意见》人员管理中第四条第二款。 |  |  |  |
|  | 2、有在监工程，为 ，符合《关于加强建筑工程施工现场关键岗位人员管理的意见》人员管理中第四条第一款第 项。 |  | 1．同一工程相邻分段发包或分期施工的； 2．合同约定的工程验收合格的； 3．因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。 |  |
| 投标申请 企业声明 | 以上内容是本企业拟选派项目总监有无在监工程的真实反映。如有不实，愿取消本项目投标资格，一旦中标，中标无效，并接受建设行政主管部门的处罚。 法人签名： （单位公章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

附件12

- 无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方在（项目名称）招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托代理人、项目经理近三年来均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

附件13

廉政建设承诺书

致招标人名称：

根据收到贵方项目名称的招标文件，我方已仔细阅读了招标文件等资料，并且研究上述招标文件投标须知等其他有关文件，我方决定参加本工程的竞标，并且完全接受贵方招标文件的所有内容，同时在廉政责任方面作出如下承诺：

我方保证遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，在竞标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。

我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受处罚。

法定代表人或授权人（签字）：               投标人（盖单位章）：

年    月    日

附件14

其他资料

投标人认为应附的其它资料

# 第六章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第五章“投标文件格式”及招标文件的要求 |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 资质等级 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 项目总监 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 财务要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 信誉要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标监理范围 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 监理期限 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合招标文件中其它要求 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  |  | 商务标：40 分 技术标（监理大纲）：40 分 综合标：20 分 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  |  | 1、有效投标报价为通过资格评审，形式评审和响应性评审，投标报价在招标控制价之内且不低于招标控制价的90%，否则视为无效，无效报价不进行评审。 2、评标基准价＝（有效投标人的投标报价的算数平均值+招标控制价）/2 3、有效投标人的投标报价的算数平均值的计算方法：当有效投标人为大于5家时，去掉一个最高和一个最低报价后的其它各有效报价算术平均值；当有效投标人在五家或少于五家（含5家），则以所有投标人的投标报价的平均值 为有效投标人的投标报价算数平均值。 |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价偏差率计算公式 |  |  | 偏差率= 100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  |  | 评分标准 |  |
| 2.2.4 (1) | 商务标评定分值（40分） | 投标报价 （40分） |  |  | 投标人的投标报价与评标基准值相等者得基本分35分，投标报价低于评标基准值的，按每低于评标基准值1%在35分的基础上加1分，最多加5分，每再低1%在40分的基础上扣1分，扣完为止。投标报价每高于评标基准值1%在35分的基础上扣1分，扣完为止。 |  |
| 2.2.4 (2) | 技术标（监理大纲） (40分) | 本工程的特点、重点、监理服务内容及范围 1～3分 |  |  |  |  |
|  |  | 监理工作主要程序 1～2分 |  |  |  |  |
|  |  | 监理工作制度5分（含：技术交底、组织设计审核、设计变更的处理、隐蔽工程检查验收、进度的监督及报告、质量安全事故处理、资料管理、工程款支付签审、工程的巡视及竣工验收、工程索赔签审制度）每缺一项扣1分，每项制度不完善的扣0.5分； |  |  |  |  |
|  |  | 本工程项目质量监控手段3～6分 |  |  |  | 事前控制手段 1～2分 |
|  |  |  |  |  |  | 事中控制手段 1～2分 |
|  |  |  |  |  |  | 事后控制手段 1～2分 |
|  |  | 本工程项目质量控制的基本程序和常用检测仪器8分 |  |  |  | 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序 1～2分 |
|  |  |  |  |  |  | 分部、分项工程评定基本程序 1～2分 |
|  |  |  |  |  |  | 单位工程验收基本程序 1～2分 |
|  |  |  |  |  |  | 常用检测仪器设备 1～2分 |
|  |  | 本工程材料、构配件质量控制的要点 1～2分 |  |  |  |  |
|  |  | 本工程项目总投资控制 1～2分 |  |  |  |  |
|  |  | 本工程项目工期控制 1～2分 |  |  |  |  |
|  |  | 对本工程质量的检验评定办法（含分部、分项工程质量检验评定办法）1～3分 |  |  |  |  |
|  |  | 对本工程项目的安全控制（含：安全监理的主要工作、依据、职责、程序、方法）5分，缺一项扣1分； |  |  |  |  |
|  |  | 标准化工地建设监理方案及措施 1～2分 |  |  |  |  |
| 2.2.4 (3) | 综合标评定分值（20分） | 项目班子 （6分） |  | 监理组织机构人员包括：总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师（土建、市政、给排水、电气）、监理员、资料员、见证员持证上岗，得4分，缺一个扣0.4分，此项扣完为止。 |  |  |
|  |  |  |  | 各级监理人员岗位职责：应具有项目总监、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员、资料员、见证员等岗位职责。（0-2分） |  |  |
|  |  | 企业实力 （14分） |  | 2015年1月1日以来企业获得“省级及以上工商行政管理部门”颁发的“重合同守信用”企业称号者，提供一项得1分，提供两项得4分，本项最多得4分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2015年1月1日以来企业连续三年获得省级及以上先进监理单位或诚信建设先进企业荣誉者得3分，否则不得分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2015年1月1日以来企业所监理过的市政工程获得省级及以上工程奖的得3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2015年1月1日以来企业获得行政主管部门颁发的省级及以上安全文明工地荣誉证书者，有一个项得2分，本条最多得4分。 |  |  |
| 注：本办法所需证件均为原件，并需提供网上查询或红头文件。发证机关以建设行政主管部门或委托的行业协会为准，时间以发证时间为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 投标人最终 得分 |  | 1、评标委员会完成技术标和综合标的汇总后，去掉一个最高分和一个最低分，取平均值加上商务标的分值，作为该投标人的综合得分。 投标人综合得分＝（技术标得分＋综合标得分）的平均值＋商务标得分。 2、最终分计算值均保留两位小数。 |  |  |  |

#### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；监理大纲得分也相等的，由招标人自行确定。

#### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（3）综合标评分标准：见评标办法前附表。

#### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”资格规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。