温县人民政府办公楼加装电梯工程

招标文件

项目编号：温交易【2019】244号

采购编号：温政采【2019】233号

招   标   人：温县机关事务管理局

招标代理机构：智埔国际工程咨询有限公司

日    期：二零一九年十一月

目   录

第一章 温县机关事务管理局温县人民政府办公楼加装电梯工程投标邀请书	1

第二章 投标人须知	3

投标人须知前附表	3

2. 招标文件	12

3. 投标文件	12

4. 投标	14

5. 开标	15

6. 评标	16

7. 合同授予	16

8. 纪律和监督	17

附件一：问题澄清通知	19

附件二：问题的澄清	20

附件三：中标通知书	21

附件四：确认通知	22

第三章 评标办法（综合评估法）	23

评标办法前附表	23

第四章 合同条款及格式	28

第一节 通用合同条款	28

通用合同条款内容请见住房城乡建设部、工商总局发布最新版本《建设工程施工合同（示范文本）》	28

第三节 合同附件格式	47

第五章  工程量清单及图纸（另附）	48

1. 工程量清单说明	48

2. 投标报价说明	48

3. 其他说明	48

第六章  技术标准和要求	49

第七章  投标文件格式	50

目    录	51

一、投标函及投标函附录	52

（一）投标函	52

（二）投标函附录	53

二、法定代表人身份证明	54

三、授权委托书	55

四、投标保证金	56

五、已标价工程量清单	57

六、施工组织设计	58

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表	59

附表二：劳动力计划表	60

附表三：进度计划	61

附表四：施工总平面图	62

七、项目管理机构	63

（一）项目管理机构组成表	63

（二）项目经理简历表	64

八、资格审查资料	65

（一）投标人基本情况表	65

（二）近年完成的类似项目情况表	66

（三）正在实施的和新承接的项目情况表	67

（四）其他资格审查资料	68

九、承诺书	69

十、廉政建设承诺书	70

十一、无行贿犯罪记录承诺书	71

十二、联合体协议书	72

# 第一章 温县机关事务管理局温县人民政府办公楼加装电梯工程投标邀请书

(被邀请单位名称)：

一、招标条件

本招标项目已由温县人民政府批准建设，招标人为温县机关事务管理局，招标代理机构为智埔国际工程咨询有限公司，建设资金来自 县财政资金 。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加温县人民政府办公楼加装电梯工程的投标活动。

二、工程名称：温县人民政府办公楼加装电梯工程

二、项目编号：温交易【2019】244号     采购编号：温政采【2019】233号

三、项目金额：74.28万元

四、项目需求：内外墙面装修改造、玻璃幕墙安装、石材楼地面铺设、三面观光电梯一台采购并安装。合同签订之日起40天内完成改造、供货、安装、调试工作并交付采购人使用；质量符合国家及行业标准。

五、投标人资格要求：

1、投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；具备建筑工程总承包叁级及以上资质，具备特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上资质或电梯工程专业承包二级及以上资质；

2、拟派项目经理具有贰级及以上的建筑工程专业建造师资格证书且具有有效的安全考核B证，目前无在建工程，同时项目管理机构需至少有一名具有电梯安装上岗证或具有机电专业贰级及以上注册建造师资格的人员；2016年以来有类似项目业绩一个。

3、投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目经理无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章)，若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

4、本项目设备不接受同一品牌的两个及以上投标人同时投标。

5、本次招标接受联合体投标，应满足下列要求：

（1）以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级（如有要求）；

（3）以联合体形式参加本次活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标单位另外组成联合体参加同一合同项下的投标活动；

（4）联合体牵头人必须是主投资方，牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次投标相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。联合体成员不得超过贰家数；

（5）通过资格符合性审查的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成；

（6）联合体每个成员均应符合 （1）；（2）；（3） 的资格要求；

六、招标文件的获取：

1、投标单位持本投标邀请书到于 2019 年 11 月  6 日至  2019 年 11 月 12 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至 11时30分，下午 14 时30分至 17 时30分（北京时间，下同），在温县公共资源交易中心 （温县慈胜大街天天大酒店南邻）购买招标文件。

2、购买招标文件时请携带以下证件：法定代表人持身份证明或授权委托人持法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证原件及加盖公章的复印件、企业营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）、银行开户许可证，项目类似业绩，以及本公告投标人资格要求中需要提供的资料（以联合体投标的需提供联合体各方证件及联合体协议）。以上资料提供原件审查，留存加盖企业公章的复印件一套。

3、招标文件每套售价 300元整，售后不退。

七、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点

1、时间：2019年11月28日9时30分（北京时间）；

地点：温县公共资源交易中心开标室

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

八、联系方式

1、采 购 人：温县机关事务管理局

地    址：黄河路中段

联 系 人：常先生

联系方式：13782618255

- 2、采购代理机构：智埔国际工程咨询有限公司

- 地    址：温县昊天花园

联 系 人：张女士

联系方式：18697758180

监督单位：温县住房和城乡建设局

联系电话：0391-6192411

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名 称：温县机关事务管理局 联系人：常先生 电 话：13782618255 地 址：黄河路中段 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 采购代理机构：智埔国际工程咨询有限公司 联系人： 张女士 电 话：18697758180 地 址：温县昊天花园 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 温县人民政府办公楼加装电梯工程 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 县委县政府院内 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 县财政资金 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 内外墙面装修改造、玻璃幕墙安装、石材楼地面铺设及三面观光电梯一台采购并安装（包括电梯的设计、制造、运输（含装卸）、仓储、安装、调试、验收、五年免费质保及维保、培训及其它相关服务）。及工程量清单、图纸范围内及招标文件规定包含的全部内容 |  |
| 1.3.2 | 计划工期及质保期 |  | 工期40天、建筑工程质保期一年，电梯免费维保维修五年 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 符合国家有关行业合格标准 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 |  | 资质条件：投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构；具备建筑工程总承包叁级及以上资质，具备特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上资质或电梯工程专业承包二级及以上资质； 拟派项目经理具有贰级及以上的建筑工程专业建造师资格证书且具有有效的安全考核B证，目前无在建工程，同时项目管理机构需至少有一名具有电梯安装上岗证或具有机电专业贰级及以上注册建造师资格的人员； 注：本文件所指“在建项目”是指：项目尚未竣工或已中标未开工或公示期内的第一中标候选人（不含本项目开标当日或之后开始公示的项目）。如果“在建项目”项目经理有变更情况的，需在投标文件中附变更证明材料，否则视为项目经理有“在建项目”。一经查实，取消其中标资格，同时投标保证金不予退还。 信誉：自2016年以来主要针对企业以往履约情况不少于一个。 业绩要求：2016年1月1日以来类似工程业绩不少于一项。 诚信要求:（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人的。 企业没有处于被责令停业、被暂停或取消谈判资格、财产被接管或冻结状态（投标单位出具网页截图加盖企业公章和法定代表人印章证明） 其他要求：1、法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章） 2、投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目经理无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章)，若有行贿犯罪记录则取消其投标资格； 其他：开标时法人持法定代表人身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖法人章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）。 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 递交投标文件截止时间10天前 |  |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 自收到异议之日起3日内 |  |
| 1.11 | 偏离 |  | 不允许 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 工程量清单以及招标人在招标期间发出的有编号的补遗书和其它有效正式函件。 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 同投标人提出问题的截止时间 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2019年11 月28 日9 时30 分 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 同招标人书面澄清的时间 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 同招标人书面澄清的时间，投标截止时间15日前，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 按招标文件要求。 注：资格审查资料所需证件均为复印件，开标时提供相应原件并列明清单，供评委评审。（资质证书提供原件或复印件加盖公章。） |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60 日历天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金人民币：捌仟元整（¥:8000.00元 ）。 保证金的缴纳形式：企业基本账户转账。 开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行 开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户 账号：100435110440010001 递交时间：投标人必须于2019年11月26日16时前交至指定账户以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。 2、未按本规定和要求提交投标保证金的，招标人有权拒收其投标文件； 3、未中标人的投标保证金在发出中标通知书后五个工作日内退还。 |  |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 近三年， 2016年 1月 1 日起至今。（新成立企业不足3年的按已有年份计算） |  |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 |  | 签字为法定代表人或法定代表人委托人签字，盖章为法人公章。签字不能用签字章代替。 |  |
| 3.6.4 | 投标文件份数 |  | 正本壹份，副本柒份，电子U盘一份（投标人应保证电子文档内容完全可读且与投标人打印产生的投标文件正本内容一致）。 |  |
| 3.6.5 | 装订要求 |  | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |  |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 |  | 正本/副本 招标人地址： 招标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 温县公共资源交易中心开标厅 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |  |
| 5.2 | 开标程序 |  | （1）开标时投标单位法定代表人或委托人持本人身份证到开标现场，并携带1.4.1项中其他要求的相关证件，经招标代理机构查验后，方可签到登记，接收投标文件；未提供以上原件的视为自动放弃投标，代理机构不再接收投标文件。 （2）密封情况检查：由招标人委托的公证机关检查并公证：确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。 （3）开标顺序：按其递交投标文件签到的逆顺序。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：招标人代表1人，有关技术、经济等专家 4 人；共五人组成 评标专家确定方式：有关技术、经济等专家应由招标人在开标前从有关评标专家库中随机抽取确定。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数： 1-3人 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗拒力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者查实存在影响中标结果的违法行为、经行政主管部门依法认定并取消中标资格等情形的，招标人原则上应重新招标；特殊情况下,确需顺延中标候选人的，招标人写出书面申请，由其主管副县长召集相关单位集体研究同意后,可以相应顺延中标候选人。上述情形中除因不可抗力不能履行合同外，有其他情形的，该中标候选人的投标保证金不予退还，取消其1年内在温县的投标资格，并在温县公共资源交易中心网站进行通报. |  |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 |  | 《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》 |  |
| 7.4.1 | 履约担保 |  | 按中标价的5%，中标人接到中标通知书后,5个工作日内以转账或现金方式交至招标人指定账户。 退还时间：工程全部完工后，足额无息退还。 |  |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 9.1 招标控制价 |  |  |  |  |
|  |  | 招标控制价 |  | 人民币74.28万元整 ； |
| 9.2投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |
|  |  | 按照本须知第5.1款的规定，投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，投标人的法定代表人或其委托代理人不按时参加开标的，视同该投标人承认开标记录，不得事后对开标记录提出任何异议。 |  |  |
| 9.3中标公示 |  |  |  |  |
|  |  | 确定中标人后在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上进行公示，公示期不少于3日。 |  |  |
| 9.4知识产权 |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 9.5重新招标和不再招标 |  |  |  |  |
|  |  | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： (l）投标截止时间止，投标人少于3 个的； (2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 有下列情形的，招标人将不再招标： 重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |  |  |
| 9.6同义词语 |  |  |  |  |
|  |  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 9.7监 督 |  |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 9.8解释权 |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 9.9 |  | 招标公告中所要求资格的原件和第三章评标办法中所需证件的原件，须在评标过程中全部向评标委员会提供、查验。 |  |  |
| 9.10 |  | 中标后，建设单位和中标施工企业应在中标公示期结束后五个工作日内到温县住房和城乡建设局建筑市场管理科办理农民工工资保证金事宜，足额将农民工工资保证金交至温县农民工工资保证金专用账户。缴纳标准：建设单位按工程总造价的2%；中标的施工企业按工程总造价的2%， 联系电话：0391-6129050。 工程竣工验收合格后，经公示无拖欠农民工工资现象，到温县住房和城乡建设局建筑市场管理科返还农民工工资保证金（无息）。 |  |  |
| 9.11 |  | 在确定中标单位后，建设单位和中标单位应在签订《项目建设合同书》的同时，由双方单位法定代表人或委托项目管理人（即项目法人或项目经理）签订《廉政建设责任书》。 |  |  |
| 9.12 |  | 投标人还应对农民工工资问题作出以下承诺： - 必须在标书中如实反映其以前所承建工程的工资支付情况，需特别注明截止竞标之日止，是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。 （二）必须在标书中承诺中标后能够及时、足额缴纳农民工工资保障金。 （三）必须在标书中承诺：一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠农民工工资情况且限期未支付的，可由住房和城乡建设部门从工资保障金中先予划支，并在2个月内补缴到位。 环境保护承诺： - 有扬尘、噪声污染等防治措施； - 建设工地扬尘污染防治承诺书，严格遵守国家及地方环境保护要求，并按照河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》文明施工并做出相应承诺，特别要明确承诺落实六个百分之百。 注：投标人提交的投标文件不具备以上内容的，在响应审查时对其实行“一票否决”。 |  |  |
| 9.13 |  | 对于中标结果提出异议和投诉的事项，经招标人或行政监督部门查证属实的，按相关法律法规和招标文件规定，除取消其中标资格外,并由行政监督部门对原第一中标候选人记录不良行为,限制一定期限内在温县从事招投标活动,并在温县公共资源交易中心网站予以公示。对于故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意异议、投诉的，由招标人、行政监督部门驳回异议或投诉，投标保证金不予退还,并由行政监督部门对其记录不良行为，限制一定期限内在温县从事招投标活动，并在温县公共资源交易中心网站予以公示. |  |  |
| 9.14 |  | 在评标阶段，招标人或招标代理机构、评标专家委员会应当通过“信用中国”网站、“中国裁判文书网”或各级信用信息共享平台查询相关投标单位是否为失信被执行人，是否有行贿犯罪记录。 |  |  |
| 9.15 |  | 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |  |  |
| 9.16 |  | 公示期过后5个工作日内，中标单位必须按招标文件规定缴纳农民工工资保证金，并领取中标通知书；领取中标通知书5个工作日内，必须缴纳履约担保金，否则取消中标资格（或视为自动放弃中标资格）。 |  |  |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

(2)业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（4）诚信要求: 见投标人须知前附表；

（5）信誉要求：见投标人须知前附表；

（6）无行贿要求：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.4.4接受联合体投标

联合体各方应遵守以下规定：

（1）以联合体参加投标的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任。联合体各方应当共同与招标人签订施工安装合同，就合同约定的事项对找招标人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加投标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标活动；

（4）联合体牵头人必须是主投资方，牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标的相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。联合体成员原则上不得超过2家数；

（5）通过资格符合性审查的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理；本次招标的中标人参照国家计委计价格[2002]1980号文规定收费标准及发改办价格[2003]857号文规定向招标代理机构支付中标服务费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9） 投标承诺；

（10）廉政建设承诺书；

（11）无行贿犯罪记录承诺书

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，原件不少于一份，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本、电子文档应分开包装加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。电子版应单独密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子u盘”字样，投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 异议与投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在公示期内以书面形式由法定代表人签字或印盖本人姓名章并加公章向招标人或招标代理机构提出异议；招标人应自收到异议之日起3日内进行书面答复，但答复内容不涉及商业秘密；作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议书可同时抄送该招标项目的行政监督部门。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对异议答复不满，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10日内，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令：2004年8月施行，九部委23号令修改）等规定向有关行政监督部门提出书面投诉。未先进行异议的，投诉不予受理。

8.5.3 异议文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标人或代理机构不予受理：

（1）项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的异议事项及法律依据（具体条款）；

（3）异议相关证明文件或证明材料；

（4）投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章等。

8.5.4 投标人不得恶意异议或投诉，并对异议内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意异议、投诉的，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，由招标人、行政监督部门驳回异议或投诉，投标保证金不予退还,并由行政监督部门对其记录不良行为，限制一定期限内在温县从事招投标活动，并在温县公共资源交易中心网站予以公示.

8.5.5招标人或代理机构将在收到符合上述条件的书面异议后3日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至

（详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至

（详细地址）。

招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年         月         日

## 附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

## 附件三：中标通知书

中标通知书(参考格式)

（中标人名称）：

（项目名称）（项目编号）于         （开标时间）在温县公共资源交易中心公开招标，按规定程序进行了开标、评标、定标，现确定贵公司为中标单位。

中标价：                   元。

工期：         月。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与招标人签订承包合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向招标人提交履约保证金（如有履约保证金）。

特此通知。

招标人：              （盖单位章）      招标代理机构：              （盖单位章）

法定代表人或委托人：          （签字）  法定代表人或委托人：              （签字）

交易见证：              （盖单位章）          监管部门：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

## 附件四：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于

的通知，我方已于      年      月      日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价 |  |
|  |  | 相关要求 |  |  | 安全文明施工措施费及规费、税金等未按规定计取的按无效标处理 |  |
| 2.1.2 | 资格 评审标准 | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 安全生产许可证 |  |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  | 资质等级 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 诚信要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| 2.1.3 | 响应 性评 审标 准 | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定 |  |
|  |  | 农民工工资等承诺 |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第9.12 项要求 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 |  |  | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 |  |
|  |  | 技术标准和要求 |  |  | 符合第六章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  | 投标价格 |  |  | 低于（含等于）第二章“投标人须知前附表”第9.1款载明的招标控制价。 |  |
| 条款号 | 条款内容 |  |  |  | 编列内容 |  |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  |  |  | 技术标： 35 分 商务标： 40 分 综合标： 25 分 |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  |  |  | 评标基准价＝招标控制价×50%+投标总报价×50% 其中：投标总报价为各投标人有效投标总报价，去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家），则以所有有效投标总报价的算术平均值作为投标总报价。 |  |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 |  |  |  | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |  |
| 条款号 | 评分因素 |  |  |  | 参考评分标准 |  |
| 2.2.4 (1) | 施工技术标评分标准（总分35分） | 内容完整性和编制水平 |  |  | 1-2分 | 备注：项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。 |
|  |  | 施工方案和技术措施 |  |  | 1-3分 |  |
|  |  | 质量管理体系与措施 |  |  | 1-3分 |  |
|  |  | 安全管理体系与措施 |  |  | 1-3分 |  |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 |  |  | 1-3分 |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 |  |  | 1-3分 |  |
|  |  | 拟投入资源配备计划 |  |  | 1-3分 |  |
|  |  | 施工进度表或施工网络图 |  |  | 1-3分 |  |
|  |  | 施工总平面布置图 |  |  | 1-3分 |  |
|  |  | 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面与甲方、环保部门及时沟通协调，具体措施落实可行。 |  |  | 1-3分 |  |
|  |  | 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用 |  |  | 1-3分 |  |
|  |  | 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 |  |  | 1-3分 |  |
| 2.2.4 (2) | 综合标 | 电梯部分（总分10分） | 荣誉证书（8分） |  | - 1、电梯制造商获得过节能中国优秀技术、碳金创新价值奖、低碳环保推广标杆企业荣誉的，每有一项得1分，最高得3分；（开标时提供原件或复印件加盖制造商公章） - 2、电梯耐火层门采用国标证书的得1分，其余不得分；（开标时提供原件或复印件加盖制造商公章） - 3、投标品牌获得过世界环保与新能源产业中国影响力100强荣誉证书的得1分；（开标时提供原件或复印件加盖制造商公章） - 4、所投品牌的产品具有ISO25745节能认证的得1分，其余不得分；（开标时提供原件或复印件加盖制造商公章） - 5、投标品牌获得企业研发管理体系贯标合格单位证书，省级得2分，地级得1分，其它不得分。（开标时提供原件或复印件加盖制造商公章）； |  |
|  |  |  | 电梯销售业绩 （满分2分） |  | 每有1个销售业绩得1分，最高得2分，未提供原件的不得分。（开标时提供原件或复印件加盖制造商公章） |  |
|  |  | 施工部分（总分15分） | 施工企业业绩0－4分 |  | 企业2016年1月1日以来有类似业绩（须出具该项目的合同协议书原件），1份2分，共4分。 |  |
|  |  |  | 项目经理业绩 0-3分 |  | 2016年1月1日以来有类似业绩（须出具该项目的合同协议书原件），1份1.5分，共3分。 |  |
|  |  |  | 承诺质量、工期达到招标文件要求0－3分 |  | 具体措施结合本项目实际情况，客观可行，能够确保落实，0－3分。 |  |
|  |  |  | 项目班子人员配备0-5分 |  | 施工员、质检员、安全员、材料员、预算员一个证1分。 |  |
| 2.2.4（3） | 商务报价 | 40分 |  | 投标报价与评标基准价相等得基本分35分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%在基本分35分的基础上加1分，最多加5分，当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%在满分40分的基础上扣2分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%在基本分35分的基础上扣1分，扣完为止。 |  |  |

备注：施工企业业绩和项目经理业绩可以为同一业绩。

1.评标方法

本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计和项目管理机构评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

## 通用合同条款内容请见住房城乡建设部、工商总局发布最新版本《建设工程施工合同（示范文本）》

第二节  专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、工程量清单（含施工图纸）招标补充答疑文件、投标文件及其附件、工程质量保修书、双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、补充文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合本合同第二部分通用合同条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：            /                  。

1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行中以满足施工需要现场确定   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行本合同第二部分通用合同款相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行本合同第二部分通用合同条款相关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /            ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行本合同第二部分通用合同条款相应规定 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工日期前14天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：设计施工图    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计 ；

承包人提供的文件的期限为：进场后7日内     ；

承包人提供的文件的数量为：2份               ；

承包人提供的文件的形式为：中文书面形式        ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行本合同第二部分通用合同条款相关规定。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人为：                       。

承包人接收文件的地点：工地本工程项目部       ；

承包人指定的接收人为：                       。

监理人接收文件的地点：工地监理部             ；

监理人指定的接收人为：                         。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。必要时发包人可协助承包人办理相关手续 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：：以项目场地边界为准。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人自行负责完善并承担相关费用 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责建设、维修、维护。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅用于本项目建设使用       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅用于本项目建设使用       。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是。补充条款中有特殊约定的除外 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现工程量计量偏差时，不调整清单综合单价。出现工程量清单描述错误、清单缺项、漏项的，发包人、监理人、承包人三方共同协商，审核确认后调整清单综合单价。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  代表发包人行使现场管理责任  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：    执行合同通用条款     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人指定用水、用电接驳点，费用及手续办理由承包人支付 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保：否   。

发包人提供支付担保的形式： / 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人负责整理和提交的竣工验收资料应经监理核验、质检部门复验并出具质量报告，达到工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：

①工程竣工图(竣工图必须准确真实的反映实际施工情况) ；

②工程施工全过程原始记录及验收单 ；

③材料质保书、检验签证单、材料试验报告  ；

④有关设计变更的技术资料 ；

⑤工程施工中的检测数据、质量评定报告  ；

⑥工程竣工决算的全部资料 ；

⑦其他资料，竣工资料要做到及时、真实、完整、统一  。

承包人需要提交的竣工资料套数：       叁套         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：所发生的一切费用由承包人承担，承包人若不能按照本合同专用条款规定提供完整的竣工图纸和竣工资料，每延迟一天，承包人应向发包人支付人民币200元的违约金。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格之日起15天内提交给发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：在监理单位监督下依据清单移交。

- 承包人应履行的其他义务：

1.按照本合同要求的工期与质量标准进行施工，确保施工安全，并服从发包人和监理人的管理；若由于明显的设计图纸问题和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人有书面或口头告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

2.承包人应处理好与相邻施工单位的关系，应处理好与邻里及村民等的关系并承担发生的一切费用，否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程进度款中扣除，并不需要承包人同意；承包人应始终采取各种合理的预防措施，保证正常的施工秩序，保证现场及第三人的财产和人身安全；发包方协助承包方做好与辖区、办事处等相关单位的协调工作。

3.承担施工安全保卫工作；

4.向发包人免费提供办公场所和休息场所；

5.需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音等手续，按照工程所在地的规定办理并承担由此发生的费用；

6.施工场地周围地下管线、邻近建（构）筑物等保护及费用由承包人承担，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。

7.施工场地要达到安全文明施工工地标准，符合河南省、焦作市有关部门规定要求，并承担所需费用。

8.承包人提供符合城建档案馆和行政质检监督、审计部门要求的竣工图纸和竣工资料。

9.承包人无条件服从发包人委托跟踪审计的审查。

10.承包人现场派驻项目经理与项目部其他成员必须为投标文件中确定人员，不得随意更换，否则发包人有权解除本合同。

11.承包人应负责协调处理扰民与民扰问题。

12.承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，本工程在施工过程中如存在多个单位同时作业，承包人必须顾全大局，相互协作，密切配合，严格服从发包人和监理单位的协调指挥；承包人须积极配合单位工程内各施工队伍的施工，积极配合解决施工过程中存在的各类问题，确保工程顺利进行。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：     ；

建造师注册证书号：         ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：                   ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：             ；

承包人对项目经理的授权范围如下：主持项目部的日常管理工作，代表承包人全权处理与本工程建设有关的事宜 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，每月在现场工作时间不少于22天，项目经理每缺勤一天（不足一天按一天计），承包人须支付500元的违约金；项目经理无故缺勤累计超过15天后，自第16天起，每缺一天承包人须支付1000元的违约金；超过30天，承包人另行支付人民币10万元违约金。

其他施工管理人员要求：管理人员必须常驻施工现场，每月在现场工作时间不少于22天，未经委托人书面同意而不到岗者，每发现一名，承包人支付违约金200元/天。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按缺勤处理 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每换一次承担1万元违约责任    。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 每拒绝一次承担1万元违约责任     。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订之日起7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 每拒绝一次承担5000元/人 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款 相关规定    。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 每更换一次承担5000元/人        。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经允许离开现场连续超过2天以上的2000元/次/人     。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款   。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构包括建筑物地基与基础、梁板柱及填充墙；关键性工作，包括施工进度网络图中关键线路上的所有工作（承包人不具有相关专业资质的专业工作除外） 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 除禁止分包的工程外        。

其他关于分包的约定：   未经发包人同意，禁止分包       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人移交施工现场之日起至颁发工程接收证书之日止。期间工程相关材料、设备、成品、半成品造成的损坏，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用以及延误的工期责任 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   见前附表    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   见前附表    。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：          详见监理委托合同            。

关于监理人的监理权限：          详见监理委托合同            。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 自行承担   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）         /                         ；

（2）         /                         ；

（3）         /                         。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 工程质量必须符合现行有关工程质量验收与规范和标准的要求，并符合施工规程，达到合格标准   。

关于工程奖项的约定： 不奖励     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行本合同第二部分通用合同条款相关规定 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 见补充条款  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   执行本合同第二部分通用合同条款相关规定  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 执行本合同第二部分通用合同条款相关规定    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按照政府相关规定和焦作市建设工程文明工地施工规定执行   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 执行本合同第二部分通用合同条款相关规定支付 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 质量通病的预防措施

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订之日起7日内提交。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   7日内   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行合同通用条款 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工前7天    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前发包人应完成开工手续  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /           。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天      。

7.5 工期延误

7.5.1工期合同签订之日起40天内完成改造、供货、安装、调试工作并交付采购人使用；

7.5.2 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：    / 。

7.5.3 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：见补充条款

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同总价的2%      。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行本合同第二部分通用合同条款相关规定 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  /   。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    不奖励   。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担   。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 根据发包人、监理人的要求进行提供   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人承担   。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    /  。

施工现场需要配备的试验设备：    /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：       /          。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：       /  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：发包人认为有必要进行变更的。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

施工过程中因设计变更原因引起已标价工程量清单项目或其工程量发生变化时，已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价，由承包人报发包人、监理人审核确认后执行；

已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的价格信息和承包人报价浮动率（计算报价浮动率时，投标报价与招标控制价均应扣除暂列金额和暂估价）提出变更工程项目清单的综合单价，由承包人报发包人、监理人审核确认后执行；

已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的综合单价，由承包人报发包人、监理人审核确认后执行。

清单项目的材料用量及损耗量，以河南省现行工程定额确定。清单项目的材料价格，优先采用原投标文件中相同材料的价格；发包人认为原投标文件中相同材料价格不合理的，采用施工期间《焦作市建设工程材料基准价格信息》平均价；《焦作市建设工程材料基准价格信息》不含该材料时，参考执行施工期间《郑州市建设工程材料基准价格信息》平均价，如双方认为《郑州市建设工程材料基准价格信息》中该价格不符合变更项目实际的，由发包人、承包人、监理人共同进行市场调查，确定上述价格。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行合同通用条款 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行合同通用条款 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无奖励 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 使用时由发包人定 。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：该项目的各项综合单价为固定单价，已包含各种风险，不再进行调整  。

风险费用的计算方法：在投标报价中考虑   。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、在工程施工过程中除经发包人认可的非承包人原因引起的设计变更和工程签证以及合同中明确的可调整工程造价允许调整外，其余不得变动。2、施工过程中因非承包人原因引起的设计变更和工程签证而引起费用增减的计算办法：设计变更和工程签证内容经发包人和监理工程师核准，工程量根据设计变更审批表和工程现场签证审批表按实计算，清单综合单价按10.4.1约定的办法确定。3、施工过程中出现工程量清单缺项或清单项目特征描述与设计图纸（含设计变更）不符，其清单综合单价按10.4.1约定的办法确定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：             /                    。

风险费用的计算方法：                /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /              。

3、其他价格方式：                /                       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：         无                    。

预付款支付期限：               /                      。

预付款扣回的方式：             /                      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /                      。

预付款担保的形式为：           /                      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   同通用合同条款      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定   同通用合同条款      。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /        。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                    /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /        。

12.4 工程进度款支付

12.4.1工程款支付方法：

付款方式：项目工程竣工后付至合同款金额的80%；审计决算后，付至审计金额的97%，剩余3%工程款作为质保金，待工程竣工一年后无质量问题无息付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：                     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /          。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                   。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                        。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /              。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行本合同第二部分通用合同条款相关规定   。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行本合同第二部分通用合同条款相关规定   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行本合同第二部分通用合同条款相关规定 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 执行本合同第二部分通用合同条款相关规定  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  每逾期一天发包人支付500元违约金  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每逾期一天承包人支付500元违约金  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：               /                    。

（1）单机无负荷试车费用由   /                 承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /                 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /               。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后15天内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 执行本合同第二部分通用合同条款相关规定      。

竣工付款申请单应包括的内容：  执行本合同第二部分通用合同条款相关规定   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 工程备案合格28天内审批完成或提出异议  。

发包人完成竣工付款的期限： 执行本合同第二部分通用合同条款相关规定   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行本合同第二部分通用合同条款相关规定 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份                   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 执行本合同第二部分通用合同条款相关规定  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行本合同第二部分通用合同条款相关规定  。

（2）发包人完成支付的期限： 执行本合同第二部分通用合同条款相关规定    。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /           ；

（2）    5%   的工程款；

（3）其他方式:                            /           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:               /                     。

关于质量保证金的补充约定：                            。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见《工程质量保修书》               。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内      。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       /                       。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方协商确定    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行本合同第二部分专用合同条款12.4.4（2）款                                                                  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：              /                       。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：        /      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     /   。

（7）其他：             /                。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：            /                    。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  除其他条款约定外，以发包人、监理人、承包人认定具体金额后，由承包人承担     。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：             /         。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       /      。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险：根据适用法律和谨慎运营惯例，承包人有义务自行或要求其总承包商、专业分包商、设备材料供应商购买和维持以下保险：A. 建筑安装工程一切险；B. 第三者责任险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       /      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：       /      。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /      。

#### 20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向        焦作市       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     工程所在地有管辖权的     人民法院起诉。

21补充条款

21.1本工程竣工后严禁“三拖”（拖竣工验收、拖竣工资料、拖工程移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须严格按要求整改，由此发生的整改费用从发包人应付的工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.2除政府明文规定由发包人承担的费用外,手续办理过程中发生的其他费用由承包人承担。办理夜间施工手续的费用由承包人承担。因配合不力给发包人造成的损失由承包人承担。

21.3施工中水电费由承包人承担，计量标准按水电收费部门的实际收费（包括损耗及公摊）。施工和生活用水、用电由承包人负责解决，费用自理，费用已包含在本合同价中。

21.4承包人应遵守发包人制定的相关管理规定（制度）、通知。

21.5承包人在签订本合同前已清楚并考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、承包范围、施工图纸，并已考虑施工技术措施、安全维护、文明工地施工措施等因素已包含在合同价款中，不再额外提出增加费用要求。因施工形成的施工和生活垃圾承包人应设置专门放置处，并定期清理外运，此部分费用由承包人承担。

21.6承包人必须具备独立的法人资格和承包本工程的资质、资金、设备、技术能力和管理能力。工程承包后，未经发包人允许，不得转包或分包；

21.7工程竣工至保修期满阶段，承包人应对不满足要求的部位返修整改并承担整改费用。拒绝维修整改或两次维修仍不合格，发包人有权委托第三方维修整改，维修整改费用由承包人承担。此外，发包人将按不合格部分造价150%的标准进行违约索赔。

21.8项目建设过程中因承包人原因导致发包人受到行政处罚或其他损失的，由承包人承担。

21.10工期管理约定。

①合同签订后7日内，承包人将施工组织设计（含施工进度网络图、横道图）报送至监理人、发包人；7日内，发包人及监理人完成审批，承包人按审批同意的施工组织设计开展施工工作。

②项目由于承包人责任，不能如期完成的，每延误一天，发包人将从结算款中扣除500元/天作为违约金

21.11农民工工资约定。

①承包人进场施工前，必须按要求向有关部门缴纳农民工工资保证金。

②承包人选择劳务分包队伍时，必须先行报至监理人、发包人处，监理人、发包人10日内组织进行考察、调访，凡发现该劳务分包队伍所属农民工两年内有封路、围堵上级主管部门记录的，发包人将从结算款中扣除5万元作为违约金，并有权要求承包人更换合适的劳务分包队伍。

③承包人应及时向劳务分包队伍发放劳务款，凡发生劳务分包队伍农民工封路、围堵发包人及上级主管部门的，发包人将从结算款中扣除5万元作为违约金；承包人自发包人电话通知后2小时内疏散肇事人群，平息事态，否则发包人再从结算款中扣除1万元/小时作为违约金。

④凡由于承包人原因，导致发生农民工自残、自杀，以及暴力袭击、软禁发包人、打砸发包人办公场所的，发包人将从结算款中扣除10万元作为违约金。

⑤上述不良事件，给发包人造成各种经济损失的，发包人将就该损失从结算款中双倍扣除。

21.12安全生产管理约定。

①承包人应建立健全安全生产管理体系，落实安全生产各项规定和措施，施工中，发现安全隐患必须及时进行整改，如接到通知后不能按期完成整改，发包人将从结算款中扣除500元/项/次作为违约金。

②如施工人员发生重伤事故的，发包人将从结算款中扣除5000元/人作为违约金。

③如施工现场发生死亡责任事故的，发包人将从结算款中扣除3万元/人作为违约金。如项目施工期间发生2人及以上责任死亡事故的，除按以上进行违约金扣除外，承包人及其项目经理5年内不得再行承揽、参与发包人所发包的工程。

④承包人及其所属各分包商不得聘用65岁以上工人进入现场劳动，否则发包人将从结算款中扣除500元/人作为违约金。

21.13质量管理约定。

①承包人应建立健全质量管理体系，落实质量各项规定和措施，施工中，发现质量隐患必须及时进行整改，如接到通知后不能按期完成整改，发包人将从结算款中扣除500元/项/次作为违约金。

②施工过程中，发生质量问题，承包人应立即修复，如该修复无法达到设计要求，承包人应立即进行更换，同时发包人将从结算款中扣除500元/项/次作为违约金；如该质量问题无法通过修复、更换而达到设计要求的，发包人将从结算款中扣除500元/项/次作为违约金，并就该损失部分造价额度进行结算扣除；

③施工过程中，如发生5万元至50万元质量事故的，发包人将从结算款中扣除1万元/次作为违约金，并就该损失部分造价额度进行结算扣除；

④施工过程中，如发生50万元以上质量事故的，发包人将从结算款中扣除10万元/次作为违约金，并就该损失部分造价额度进行结算扣除；此外，承包人及其项目经理5年内不得再行承揽、参与发包人所发包的工程；

⑥施工过程中，地砖、石材、吊顶、室内外墙漆、门窗等装修材料必须经过发包人、监理人实地鉴定或照片认证同意后，方可采购入场；否则，发包人将从结算款中扣除1万元/次作为违约金。

21.14文明施工管理约定。

①承包人必须做到施工现场“六个百分百、两项禁止”的要求，及时办理相关手续，若施工过程中达不到上述要求，发包人将从结算款中扣除500元/处/次作为违约金。

②由于承包人原因，导致主管部门就扬尘治理、文明施工对发包人进行罚款，发包人将从结算款中扣除双倍金额作为违约金。

③承包人施工前应及时对项目场区进行围挡封闭，并按当地政府部门、发包人的要求在场区围挡上进行喷绘、宣传，由此产生的费用，由承包人承担。

④承包人必须做到焦作市施工现场文明施工的要求，若施工过程中达不到上述要求，发包人将从结算款中扣除500元/处/次作为违约金。

21.15对于消防工程，承包人应遵守法律、法规，自行办理或代理发包人办理法律规定由发、承包双方办理的许可、批准或备案等，直至工程通过竣工验收，具有完备的完工手续。以上事项发生的费用，承包人已综合考虑，包含在合同价格中。

21.16 延误工程施工违约责任

本项目实施期间，因承包人单方面原因擅自停工累计超过15日的；或承包人未经发包人同意擅自撤离施工场地；或承包人有明显不利于施工进度倾向的（如撤离人员、撤退设备，不能保证正常施工进度等情况），发包人有权解除合同，对承包人已完工的工程量经第三方中介机构审核确认后，发包人有权将该项目转包他人实施，因此给发包人造成的损失，优先从履约保证金中扣除，履约保证金不足支付损失的，则承包人应按实际损失对发包人承担赔偿责任；承包人另按实际损失的百分之二十对发包人承担违约金。

21.17 如政府要求项目审计，发包人与承包人自愿接受政府审计部门监督。本项目工程竣工验收后，由发包人委托有资质的第三方中介机构负责进行工程结算审核，并编制竣工财务决算，作为项目结算和决算的依据。

21.18发包人、承包人双方约定，发生影响工程施工的不可抗力、政府政策及相关指令（如封土令）等事件时，延误的工期相应顺延，但承包人不得提出调整价格、补偿费用等任何经济补偿要求。

本合同未尽事宜，双方签订合同时另行补充。

22争议的解决办法

（1）双方协商或请主管行政部门调解；

（2）由温县人民法院管辖。争议标的超出温县人民法院管辖权限的，则由焦作市中级人民法院管辖。争议标的超出焦作市中级人民法院管辖权限的，则由河南省高级人民法院管辖。

## 第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。

4. 合同形式：                。

5. 计划开工日期：     年     月      日；

计划竣工日期：     年     月      日；工期：                  。

6. 承包人项目经理：                  。

7. 工程质量符合                    标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.本协议书一式     份，合同双方各执    份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年         月         日                  年         月         日

# 第五章  工程量清单及图纸（另附）

## 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                                。

## 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：

## 3. 其他说明

潜在投标人应依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》对该项目投标，并根据本公司自身能力和实力对本项目工程量清单中的措施项目谨慎报价。

# 第六章  技术标准和要求

依据国家现行规范和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1、工程测量规范                                 GB50026—93

2、土方与爆破工程施工验收规范                   GBJ20 l一83

3、工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规范       JGJ4—80

4、建筑地基与基础工程施工及验收规范             GB50202—2002

5、地下防水工程质量验收规范                     GB50208—2002

6、砼结构工程施工及验收规范                     GB50204—2002

7、木结构工程施工及验收规范                     GB206—96

8、砌体工程施工及验收规范                       GB50203—2002

9、建筑地面工程施工质量验收规范                 GB50209—2002

10、屋面工程质量验收规范                        GB50207—2002

11、建筑装饰工程施工及验收规范                  JGJ73—91

12、钢筋焊接及验收规范                          JGJl8—96

13、建筑给排水及采暖工程施工验收规范            GBSO 42—2002

14、施工现场临时用电安全技术规范                GBJ46—88

l5、建筑施工高处作业安全技术规范                GBJ80—91

16、建筑机械安全技术规范                        GBJ33—86

17、建筑电气工程施工质量验收规范                GB50303—2002

18、符合我国电梯制造与安装安全规范（GB10058，GB10060）以及卖方提供的制造与安装标准和技术规范要求。

以上规范如有变化，以最新发布的为准。（未尽事项以国家规范为准）

# 第七章  投标文件格式

正/副本

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：温交易【2019】  号

采购编号：温政采【2019】  号

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、投标承诺

十、廉政建设承诺书

十一、无行贿犯罪记录承诺书

十二、联合体协议

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期为60日历天。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.                      （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 3.2.1 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 7.5.1 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 15.2 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 四、投标保证金

银行转账凭证

## 五、已标价工程量清单

## 六、施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表四  施工总平面图

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

### 附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

### 七、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 八、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （三）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （四）其他资格审查资料

投标人须知前附表3.1.1“构成投标文件的其他材料”

1.出具的项目经理、五大员的劳动关系证明。

2.不拖欠农民工工资的承诺和环境保护承诺：

（格式自拟，内容符合招标文件第二章前附表9.12的要求）

3.对项目经理无在建承诺（格式自拟，内容符合招标文件第二章前附表1.4.1的要求）

4.对诚信要求作出承诺（格式自拟，内容符合招标文件第二章前附表1.4.1的要求）

5.信誉要求（自2016年以来主要针对企业以往履约情况不少于一个（业主证明），格式自拟，内容符合招标文件第二章前附表1.4.1的要求）

6.投标人认为应该具备的其他材料

### 九、承诺书

承诺书

我单位承诺，对本项目所提供的所有资料、文件，均真实有效；如有弄虚作假情况，愿承担相应法律责任。

投标单位名称：（盖单位公章）

法定代表人签字：

### 十、廉政建设承诺书

廉政建设承诺书

致招标人名称：

根据收到贵方     （项目名称）      的招标文件，我方已仔细阅读了招标文件等资料，并且研究上述招标文件投标须知等其他有关文件，我方决定参加本项目工程的竞标，并且完全接受贵方招标文件的所有内容，同时在廉政责任方面做出如下承诺：

我方保证遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，在竞标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。

我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受处罚。

法定代表人或授权人（签字或盖章）：                      投标人（盖单位章）：

年   月    日

### 十一、无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

（招标人名称）         ：

我方在此声明，我方在                       （项目名称）招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托代理人、项目经理近三年来均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

注：出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目经理无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明。

## 十二、联合体协议书

甲公司（全称）：

乙公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1.              为联合体牵头人，           为联合体成员；

2.联合体内部有关事项规定如下：

2.1联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2合同项目一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方按内部划分比例具体实施；

2.3 联合体将严格按照采购文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：

牵头人（                         ）承担本项目的             工作，联合体成员（                                        ）承担本项目的            工作，

2.5联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。联合体全体成员一致保证，未全面、按时、正确履行与招标方的相关合同的，联合体全体成员共同对招标人承担连带责任。

3.联合体牵头人应将本协议书送交招标人。

4.本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止；

5.本协议书正本一式     份，联合体成员各执一份，送交招标人一份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

甲公司名称：                （盖单位章）   乙公司名称：               （盖单位章）

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

联系电话：                                联系电话：

日期：                                    日期：